Отчет Генерального директора  
о результатах деятельности АО " Узбекгидроэнергокурилиш " 
по итогам 1 квартала 2023 года.

По итогам 1 квартала 2023 года выручка от реализации объемов строительно–монтажных работ, услуг автотранспорта, прочей продукции и услуг получена в сумме 31 818 млн. сум, 
что составляет 77,8% от запланированных работ бизнес-планом.

Невыполнение показателя чистой выручки связано с изменением графика работ, задержки рабочей документации в виду изменения объемов выполняемых работ.

Информация по исполнению производственного плана за 1 квартал 2023 года

по АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

тыс. сум

| № | Наименование статьи затрат | 1 квартал 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 40 912 000 | 31 817 511 | 77,8 |
| А | Производственная себестоимость, из них: | 33 605 755 | 26 233 926 | 78,1 |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электроэнергия, услуга сторонних организаций) | 25 247 563 | 20 963 177 | 83,0 |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электроэнергия | 11 847 563 | 18 271 074 | 154,2 |
|  | Услуги автотранспорта | 4 500 000 | 142 490 | 3,2 |
|  | Субподрядные работы | 8 900 000 | 2 549 613 | 28,6 |
| 2 | Фонд оплаты труда с ЕСП | 5 047 439 | 3 907 615 | 77,4 |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | 4 506 642 | 3 488 358 | 77,4 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 540 797 | 419 257 | 77,5 |
| 3 | Прочие затраты | 3 310 753 | 1 363 134 | 41,2 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 2 711 298 | 658 292 | 24,3 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 599 455 | 704 842 | 117,6 |
| Б1 | Расходы по реализации | 0 | 0 |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | 4 331 108 | 2 818 184 | 65,1 |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | 3 366 474 | 2 619 092 | 77,8 |
|  | Расходы на оплату труда | 3 005 780 | 2 338 526 | 77,8 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 360 694 | 280 566 | 77,8 |
| 2 | Другие административные расходы | 964 634 | 199 092 | 20,6 |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | 2 195 668 | 3 121 241 | 142,2 |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды | 298 536 | 470 380 | 157,6 |
| 2 | Другие операционные расходы | 1 897 132 | 2 650 861 | 139,7 |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 300 000 | 1 734 882 | 578,3 |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности | 0 | 122 187 |  |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 1 004 355 | 1 182 133 | 117,7 |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 75 114 | 319 096 | 424,8 |
| Д | Налоги и платежи в бюджет, начисляемые от прибыли | 34 970 | 280 996 | 803,5 |
| Е | Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 40 144 | 38 100 | 94,9 |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 0,18 | 1,00 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль после уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 0,10 | 0,12 |  |

Производственная себестоимость составила 26 234 млн. сум, что составило 78,1%. Причинами изменения производственной себестоимости и ее составляющих послужили изменения в объемах и видах исполняемых работ, а также увеличение работ выполняемых собственными силами.

Прочие операционные расходы составили 3 121 млн. сум, что составило 142,2 % от запланированных расходов в бизнес-плане. Причинами послужили:

- Увеличение налога на землю и имущества.

- Доначисление налогов в соответствии с  постановлением налогового аудита.

Прочие доходы от основной деятельности составили 1 735 млн. сум, что составило 578% от планируемых. Признанный судебным решением доход в пользу общества.

| Основные ключевые показатели эффективности по АО Узбекгидроэнергокурилиш за 1 кв 2023г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель КПЭ | удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |
|  | А | В | С | D | E | F=ExB/100 |
| 1 | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации. | 15 | 40 912 000 | 31 817 511 | 77,8 | 11,7 |
| 2 | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) | 10 | 40 145 | 38 100 | 94,9 | 9,5 |
| 3 | Рентабельность активов | 15 | 0,05 | 0,0021 | 4,2 | 0,6 |
| 4 | Снижение себестоимости продукции | 12 | 1,19 | 1,23 | 103,4 | 12,4 |
| 5 | Коэффициент использования производственных мощностей | 15 | 0,50 | 0,58 | 116,0 | 17,4 |
| 6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 13 | 1,25 | 1,43 | 114,4 | 14,9 |
| 7 | Коэффициент финансовой независимости | 10 | 1,00 | 0,51 | 51,0 | 5,1 |
| 8 | Расчет дивидендов |  |  |  |  |  |
| 9 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR-Total Shareholders Return) | 10 | 0,01 | 0,01 | 100,0 | 10,0 |
| Всего: |  | 100 |  |  |  | 81,6 |
|  | По решению Наблюдательного совета эффективность деятельности исполнительного органа признается: |  |  |  |  |  |
|  | не удовлетворительной — если значение ИКЭ составило менее 40 процентов; |  |  |  |  |  |
|  | низкой — если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | недостаточной — если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | средней — если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | достаточной — если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |
|  | высокой — если значение ИКЭ превысило 100 процентов. |  |  |  |  |  |

Наличие задолженности по дивидендам 
по АО «Узбекгидроэнергокурилиш» на 01.04.2023г.

Задолженность по выплате дивидендов на 01.04.2023 года составляет 1 670 905 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2020 год составляет 292 521 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2021 год составляет 427 218 тыс. сум.

- «ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI» AJ за 2014 год и 2015 год составляет 
306 813 тыс. сум.

- АО «Узбекэнерго» составляет 125 990 тыс. сум.

- Невостребованные дивиденды по физическим лицам составляет 
518 363 тыс. сум.

Начисленные вознаграждения членам исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 1 квартал 2023 год.

тыс. сум

| 1 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета |  |  |  | 4 140,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета |  |  |  | 4 140,00 |  |
| 3 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета |  |  |  | 4 140,00 |  |
| 4 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета |  |  |  | 4 140,00 |  |
| 5 | Абдуллаходжаев Аьлохужа хасанович | Ревизионная комиссия |  |  |  | 10 387,00 |  |
| 6 | Мирзаев Голибжон Ризоевич | Ревизионная комиссия |  |  |  | 10 387,00 |  |
| 7 | Хафизов Жавохир Журабоевич | член наблюдательного совета |  |  |  | 7 428,00 |  |
| 8 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |  |  |  | 5 520,00 |  |
| 9 | Хайдаров Рашид Хасанович | секретарь наблюдательного совета |  |  |  | 9 858,00 |  |
| 10 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета |  |  |  | 4 140,00 |  |
| 11 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета |  |  |  | 4 140,00 |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  | 68 420,00 |

Данные по налоговым обязательствам 
за 1-квартал 2023 года

в млн. сум.

|  | Вид налога | Сальдо на 01.01.2023 |  | Обороты за период |  | Сальдо на 01.04.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аванс | задолженность | оплачено | начислено | аванс | задолженность |
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 2478 |  | 1588 | 3039 | 1027 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 687 |  |  | 664 | 23 |  |
| 3 | Налог за пользование водными ресурсами |  | 5 | 6 | 5 |  | 4 |
| 4 | Земельный налог |  |  | 276 | 344 | 1 | 69 |
| 5 | Налог на имущество с юридических лиц |  | 36 | 178 | 516 |  | 374 |
| 6 | Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) |  | 583 | 1015 | 755 |  | 323 |
| 7 | Социальный налог |  | 613 | 1012 | 744 |  | 345 |
| 8 | Прочие |  | 573 | 32 | 51 |  | 592 |
|  | Итого | 3165 | 1 810 | 4107 | 6118 | 1051 | 1707 |

Информация по погашению кредитных обязательств

млн.сум

| № договора |  | оплата основного долга за 1 квартал 2023 | Переоценка по курсу валют | оплата процентов за 1 квартал 2023 | Основной долг на 01.04.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 67 | Кредит линия А | 1 353 | 276 | 147 | 14 535 |
|  | Кредит линия Б | 1 486 | 303 | 162 | 15 962 |
| № 43 | Кредит юнусобод | 164 | 37 | 16 | 2 147 |
|  | Итого | 3 002 | 616 | 325 | 32 644 |

Информация по исполнению коллективного договора.

Социальные выплаты за 1 квартал 2023 года.

| Вид выплаты | млн.сум | количество |
| --- | --- | --- |
| - Больничный | - 127,4 | - 33 |
| - Больничный по беременности и родам | - 18,8 | - 1 |
| - Материальная помощь к юбилею | - 4,8 | - 1 |
| - Материальная помощь на вступление в брак работника (его детей) | - 9,3 | - 3 |
| - Материальная помощь на лечение |  |  |
| - Материальная помощь на похороны |  |  |
| - Материальная помощь на сельхозпродукцию |  |  |
| - Пенсия по трудовому увечью | - 66,4 | - 19 |
| ИТОГО | 226,70 | 57 |

Общие сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

АО “Узбекгидроэнергокурилиш”. ( трест)

Общая дебиторская задолженность на 01.04.2023 года по сравнению с началом года уменьшена на 7 080,4 млн. сум за счет поступления товаров по перечисленным авансовым платежам в декабре 2022 года.

По всем статьям баланса дебиторская задолженность по сравнения с началом годам уменшена.

В целях сокращения дебиторской задолженности в первом квартале 2023 года Обществом поданы обращения в экономические суды принудительном взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 1,4 млрд. сум, из них  удовлетворено 0,350 млрд. сум.

Остальные рассматривается экономическим судом.

Кроме того, Обществом поданы 32 требования об уплате имеющейся задолженности 
на 0,5 млрд. сум. Из них взыскано 0,3 млрд. сум задолженности.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2023 | На 01.04.2023 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность составляет (всего): | 85 903,3 | 78 822,9 |  | 7 080,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность покупателей и заказчиков | 26 499,5 | 26 354,3 |  | 145,2 |
| Задолженность обособленных подразделений | 28 956,1 | 26 304,1 |  | 2 652,0 |
| авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 20 556,1 | 18 698,3 |  | 1 857,8 |
| прочая дебиторская задолженность | 9 891,6 | 7 466,2 |  | 2 425,4 |

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.04.2023 года общая кредиторская задолженность по сравнению
с началом годом уменшена на 18 048,4 млн. сум.

По некоторым статьям баланса наблюдается увеличение кредиторской задолженности:

- задолженность поставщикам и подрядчикам увеличилось за счет поступление товаров, оплата которые прошло в апреле текущего года.

- задолженность дочерних и зависимых предприятий увеличилось за счет средств, перечисленных АО «Узбекгидроэнерго» для погашение задолженности Общества по долгосрочным кредитам банка.

- задолженность по оплате труда увеличилось за счет не своевременной выплаты задолженности по зарплаты за март месяц 2023 года

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2023 | На 01.04.2023 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредиторская задолженность (текущие обязательства) составляет | 81 966,0 | 63 917,6 |  | 18 048,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 827,6 | 11 502,1 | 3 674,5 |  |
| задолженность обособленным подразделениям |  |  |  |  |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 29 073,3 | 34 333,8 | 5 260,5 |  |
| полученные авансы | 37 081,3 | 7 526,5 |  | 29 554,8 |
| задолженность по платежам в бюджет и ГЦФ | 1 810,2 | 1 766,8 |  | 43,4 |
| задолженность по оплате труда | 4,239,9 | 6 512,4 | 2 272,5 |  |
| прочая кредиторская задолженность | 1 933,7 | 2 276,0 | 342,3 |  |

Информация об административном, производственном и техническом персонале, а также о вакансиях на предприятии, условиях найма и должностных требованиях, включая условия труда и должностные обязанности.

на 01.04.2023 года.

| Наименование предприятия | Численность по штату | Фактическая численность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Админ. персонал |  | Производ. персонал |  | Технич. персонал |  |
|  |  |  | муж | жен | муж | жен | муж | жен |
| АО УзГЭК | 228 | 218 | 57 | 14 | 41 | 18 | 84 | 4 |
| УП ЭКИ | 371 | 369 | 31 | 1 | 244 | 56 | 22 | 15 |
| УП МЭМ | 60 | 60 | 4 |  | 19 |  | 37 |  |
| УП Гидромонтаж | 65 | 65 | 9 | 0 | 20 | 6 | 30 | 0 |
| ВСЕГО по тресту | 724 | 712 | 101 | 15 | 324 | 80 | 173 | 19 |

Генеральный директор                                      Юсупов С.М.