О проектах по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному строительству (оказанных услуг и производство товаров)

АО "Узбекгидроэнергокурилиш" по программе 2022 г.

млн. сум

| № | Наименование показателей | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % |
| 1 | АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 204 400,000 | 268 473,370 | 131,3 |
| - 1.1. | - Суп подряд | - 25 200,000 | - 12 590,640 | - 50,0 |
| 1.2. | Собственным силами | 179 200,000 | 255 882,730 | 142,8 |
|  | Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" | 0,000 | 15 046,066 | 0,0 |
|  | Повышение безопасного функционирования Чарвакской ГЭС | 0,000 | 746,930 | 0,0 |
|  | Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 (ВПУ, ГТУ) | 34 000,000 | 26 206,919 | 77,1 |
|  | Перегораживающее сооружение на русле реки КАРАСУ в посёлке Янгибазар | 0,000 | 3 813,293 | 0,0 |
|  | Модернизация УП "Каскад Ташкентских ГЭС" ГЭС-1 | 30 000,000 | 26 483,594 | 88,3 |
|  | Модернизация УП "Каскад Чирчикских ГЭС" ГЭС-10 | 25 000,000 | 23 987,581 | 96,0 |
|  | Общий СМР "Строительство кательной РК-1 микрорайонов 1-3 г. Намангана и реконструкция тепловых сетей | 28 000,000 | 158 823,349 | 567,2 |
|  | Строительства канала "Фориш" на Форижском районе Джиззакской области | 43 000,000 | 5 239,155 | 12,2 |
|  | МЖКО город Бухара | 10 000,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | МЖКО город Андижан | 26 000,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | Реконструкция висячего моста "Эшаккуприксай" и магистрального коллектора (Д=800) в Бостанлыкском районе Ташкентской области | 0,000 | 5 606,085 | 0,0 |
|  | Ремонтно-востановительные работы по левобережной дамбе Ходжикентской ГЭС | 0,000 | 1 651,357 | 0,0 |
|  | Объекты намерения "Энергосозлаш" | 8 400,000 | 869,040 | 10,3 |
|  | Прочие объекты | 0,000 | 0,000 | 0,0 |