| О проектах по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному строительству (оказанных услуг и производство товаров) АО "Узбекгидроэнергокурилиш" в 1 квартале 2024 года. млн. сум |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2024 год |  |  | I - квартал |  |  |
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % |
|  | В С Е Г О по АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 150 000,000 | 40 426,133 | 27,0 | 25 000,000 | 40 426,133 | 161,7 |
|  | - Суп подряд | - 8 000,000 | - 84,085 | - 1,1 | - 0,000 | - 84,085 | - 0,0 |
|  | - Собственным силами | - 150 000,000 | - 40 342,048 | - 26,9 | - 25 000,000 | - 40 342,048 | - 161,4 |
| 1 | АО Узбекгидроэнергокурилиш" | 150 000,000 | 40 426,133 | 27,0 | 25 000,000 | 40 426,133 | 161,7 |
| - 1.1. | - Суп подряд | - 8 000,000 | - 84,085 | - 1,1 | - 0,000 | - 84,085 | - 0,0 |
| - 1.2. | - Собственным силами | - 142 000,000 | - 40 342,048 | - 28,4 | - 25 000,000 | - 40 342,048 | - 161,4 |
|  | - ПО ЗАКАЗЧИКУ АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО" | - 2 000,000 | - 0,000 | - 0,0 | - 2 000,000 | - 1 450,314 | - 72,5 |
|  | Строительство Шахимарданской МГЭС на реке Коксу | 2 000,000 | 1 450,314 | 72,5 | 2 000,000 | 1 450,314 | 72,5 |
|  | - ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ | - 148 000,000 | - 38 975,818 | - 26,3 | - 23 000,000 | - 38 975,818 | - 169,5 |
|  | Самарканд теплотрасса (тендер) | 72 152,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | Фергана РК-3 ВПУУ (переходящий) | 40 000,000 | 37 626,224 | 94,1 | 17 788,000 | 37 626,224 | 211,5 |
|  | Вскрытые работы на угольном разрезе Аппартак-3 в городе Ангрен Ташкентской области | 35 848,000 | 1 349,594 | 3,8 | 5 212,000 | 1 349,594 | 25,9 |