| О проектах по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному строительству (оказанных услуг и производство товаров) АО "Узбекгидроэнергокурилиш" в 1 квартале 2024 года. млн. сум |
| --- |
| № | Наименование показателей | 2024 год | I - квартал |
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % |
|  | В С Е Г О по АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 150 000,000 | 40 426,133 | 27,0 | 25 000,000 | 40 426,133 | 161,7 |
|  | Суп подряд | 8 000,000 | 84,085 | 1,1 | 0,000 | 84,085 | 0,0 |
|  | Собственным силами | 150 000,000 | 40 342,048 | 26,9 | 25 000,000 | 40 342,048 | 161,4 |
| 1 | АО Узбекгидроэнергокурилиш" | 150 000,000 | 40 426,133 | 27,0 | 25 000,000 | 40 426,133 | 161,7 |
| 1.1. | Суп подряд | 8 000,000 | 84,085 | 1,1 | 0,000 | 84,085 | 0,0 |
| 1.2. | Собственным силами | 142 000,000 | 40 342,048 | 28,4 | 25 000,000 | 40 342,048 | 161,4 |
|  | ПО ЗАКАЗЧИКУ АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО" | 2 000,000 | 0,000 | 0,0 | 2 000,000 | 1 450,314 | 72,5 |
|  | Строительство Шахимарданской МГЭС на реке Коксу | 2 000,000 | 1 450,314 | 72,5 | 2 000,000 | 1 450,314 | 72,5 |
|  | ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ | 148 000,000 | 38 975,818 | 26,3 | 23 000,000 | 38 975,818 | 169,5 |
|  | Самарканд теплотрасса (тендер) | 72 152,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | Фергана РК-3 ВПУУ (переходящий) | 40 000,000 | 37 626,224 | 94,1 | 17 788,000 | 37 626,224 | 211,5 |
|  | Вскрытые работы на угольном разрезе Аппартак-3 в городе Ангрен Ташкентской области | 35 848,000 | 1 349,594 | 3,8 | 5 212,000 | 1 349,594 | 25,9 |