Анализ исполнения производственного плана за 9 месяцев 2021 года

по головному предприятию АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

тыс. сум

| № | Наименование статьи затрат | Бизнес план 2021 | % выполнения к году | АО Узбекгидроэнергокурилиш |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 9 месяцев | Факт 9 месяцев | % выполнения |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 170 938 950 | 85,8 | 141 238 950 | 146 670 009 | 103,8 |
| 2. | Общая себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 162 272 651 | 89,4 | 134 781 225 | 144 990 875 | 107,6 |
|  | Собственные силы | 123 558 533 | 89,4 | 103 358 533 | 93 161 017 | 90,1 |
| А | Производственная себестоимость, из них: | 137 261 457 | 88,7 | 114 062 819 | 121 686 346 | 106,7 |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электр энергия, услуга сторонних организация) | 110 251 083 | 81,8 | 93 140 646 | 90 157 673 | 96,8 |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электр энергия | 62 870 666 | 58,3 | 55 260 229 | 36 648 681 | 66,3 |
|  | Услуги автотранспорта | 8 910 417 | 63,1 | 7 410 417 | 5 620 698 | 75,8 |
|  | Суб порадный работ | 38 470 000 | 124,5 | 30 470 000 | 47 888 294 | 157,2 |
| 3 | Фонд оплаты труда с ЕСП | 15 874 411 | 107,2 | 12 670 700 | 17 023 279 | 134,4 |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | 13 803 836 | 110,0 | 11 018 000 | 15 178 535 | 137,8 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 2 070 575 | 89,1 | 1 652 700 | 1 844 744 | 111,6 |
| 4 | Прочие затраты производственного характера | 11 135 963 | 130,3 | 8 251 473 | 14 505 394 | 175,8 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 9 000 000 | 100,8 | 6 750 000 | 9 071 656 | 134,4 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 2 135 963 | 254,4 | 1 501 473 | 5 433 738 | 361,9 |
| Б1 | Расходы по реализации |  |  |  |  |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | 10 942 390 | 48,3 | 7 990 725 | 5 282 247 | 66,1 |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | 8 751 500 | 47,3 | 6 221 500 | 4 137 973 | 66,5 |
|  | Расходы на оплату труда | 7 610 000 | 48,4 | 5 410 000 | 3 681 490 | 68,0 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 1 141 500 | 40,0 | 811 500 | 456 483 | 56,3 |
| 2 | Другие административные расходы | 2 190 890 | 52,2 | 1 769 225 | 1 144 274 | 64,7 |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | 14 068 804 | 128,1 | 12 727 681 | 18 022 282 | 141,6 |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды | 2 423 904 | 220,4 | 1 817 928 | 5 341 498 | 293,8 |
| 2 | Другие операционные расходы | 11 644 900 | 108,9 | 10 909 753 | 12 680 784 | 116,2 |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 2 400 000 | 112,6 | 2 000 000 | 2 701 213 | 135,1 |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности |  |  |  | 2 714 592 |  |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 7 464 445 | 81,6 | 4 974 721 | 6 093 737 | 122,5 |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 3 601 854 | 27,8 | 3 483 004 | 1 001 202 | 28,7 |
| Д | Налоги и платежи в бюджет начисляемые от прибыли | 540 278 | 27,8 | 522 452 | 150 180 | 28,7 |
| Е | Чистая прибыль остающаяся в распоряжении организации | 3 061 576 | 27,8 | 2 960 552 | 851 022 | 28,7 |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 2,11 |  | 2,47 | 0,68 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 1,79 |  | 2,10 | 0,58 |  |

Прочие операционные расходы увеличились за счет увеличения выручки от реализации СМР освобожденных от НДС. На рост затрат так же повлияло принятие, по судебному решению, на убытки долгов от унитарных предприятий признанных банкротами на сумму 9 млрд. сум. В итоге общий прирост составил 41,6%.