Анализ исполнения производственного плана за 1-е полугодие 2021 года

по головному предприятию АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

тыс.сум

| № | Наименование статьи затрат | Ед. Изм. | Бизнес план 2021 | Выполнение к году | АО Узгидроэнергокурилиш |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт | % |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | тыс.сум | 170 938 950 | 31,67% | 76 238 950 | 54 134 020 | 71,01% |
| А | Производственная себестоимость, из них: | тыс.сум | 137 261 457 | 34,07% | 61 842 735 | 46 766 058 | 75,62% |
| Б2 | Административные расходы, из них: | тыс.сум | 10 942 390 | 27,99% | 4 394 760 | 3 062 363 | 69,68% |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | тыс.сум | 14 068 804 | 93,01% | 7 338 233 | 13 085 545 | 178,32% |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | тыс.сум | 3 601 854 | -250,85% | 989 837 | - 9 035 124 | -912,79% |
| Д | Налоги и платежи в бюджет начисляемые от прибыли | тыс.сум | 540 278 |  | 148 476 |  |  |
| Е | Чистая прибыль остающаяся в распоряжении организации | тыс.сум | 3 061 576 | -250,85% | 841 361 | - 9 035 124 | -912,79% |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | % | 2,11 |  | 1,3 | -16,69 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | % | 1,79 |  | 1,1 | -16,69 |  |

Убыток головного предприятия АО «Узбекгидроэнергокурилиш» от хозяйственной деятельности до уплаты налогов получен в сумме 9 035 124 тыс. сум.

Убыток головного предприятия АО «Узбекгидроэнергокурилиш» получен в размере 9 035 124 тыс. сум. Рентабельность к объему реализации составила – 16,69% .

Чистая выручка от реализации по отношению к плану составила 71%. Основная причина невыполнения плана позднее начало финансирования объекта МЖКО Наманган, влекущая за собой смещение планов на 3-4 квартал 2021 года. Сумма планируемого объема 
на 2 квартал 2021 года составляло 44 000 000 тыс. сум.

Прочие операционные расходы увеличились за счет незапланированных принятых долгов от присоедененныхк АО УзГЭК  унитарных предприятий. АнгренИЭСкурилиш-2 549 230 тыс сум, СырдарьяИЭСкурилиш – 1 906 075 тыс. сум, Саноатуйэнергокурилиш – 4 609 817 тыс сум. Общая сумма составила 9 065 122 тыс сум.

Все вышеперечисленное повлекло за собой невыполнение бизнес плана за 1 полугодие 2021 по прибыли.